АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕТЮШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_18.02._2013г.                                                                            № ___37__

### экз.__2__

### с.Тетюшское

О проведении противопаводковых

мероприятий на территории

муниципального образования

«Тетюшское сельское поселение»

в 2013 году.

В целях защиты населения, населенных пунктов, предприятий, организаций, производственных и животноводческих помещений, сохраннос

ти автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и других объек-

тов, подверженных подтоплению, затоплению и разрушению в период весен-

него паводка и ледохода 2013 года на территории МО «Тетюшское сельское поселение»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» весной 2013года. (приложение)

2. В период весеннего паводка (распутицы), возложить на действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Тетюшское сельское поселение» (далее – КЧС) функцию паводковой комиссии.

3. Ответственным за пропуск паводковых вод в сезон 2013 года на территории МО «Тетюшское сельское поселение» назначить председателя КЧС – Кушнарева И.И.

4. Рекомендовать Генеральному директору ЗАО «Тетюшское»

в срок до 15 марта 2013 года обследовать водоёмы и ГТС в границах сельхозпредприятий, определить их техническое состояние, организовать мероприятия по поддержанию на объектах нормальных уровней воды.

5. В срок до 15 марта 2013г. провести заседания КЧС с повесткой о подготовке и проведении противопаводковых мероприятий.

5.1. Привлекать в необходимых случаях  для выполнения работ в период паводка местное население, автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, спасательные средства предприятий   и организаций всех форм собственности.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 25 февраля 2013 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Тетюшское сельское поселение»                                   И.И.Кушнарев

Приложение 1

к постановлению  администрации

муниципального образования

«Тетюшское сельское поселение»

от__________ №_________

План

противопаводковых мероприятиях на территории МО «Тетюшское сельское поселение» в 2013году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения | Исполнитель | Объёмы мероприятий | Сроки проведения (дата) | Привлекаемые силы и средства (количество техники по видам, количество личного состава | Финансовые затраты ( тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | Создать паводковую комиссию и составить план противопаводковых мероприятий. | администрация | Специалист ГО и ЧС Архипова Г.П. |  | 04.02.2013 | до 10.03.13г. |  | 0 |
| 2 | Издание постановлений, распоряжений, приказов по вопросам проведения противопаводковых мероприятий. | администрация | Глава администрации МО «Тетюшское сельское поселение» И.И.Кушнарев Специалист ГО и ЧС Архипова Г.П. |  | 04.02.2013 |  |  | 0 |
| 3 | Комиссионное обследование гидротех- нических сооружений ( ГТС), дорог и мостов, назначение приказом ответственных должностных лиц за безопасную их эксплуатацию. | С.Волостниковка, д.Елизаветино (ГТС). Мосты через р.Трофимовка, р.Сельдь, р.Волостниковочка. | Председатель КЧС МО «Тетюшское сельское поселение» И.И.Кушнарев, комиссия. |  | 01.03.13г. | до 13.03.13г. |  |  |
| 4 | Очистка подъездных дорог к ГТС | С.Волостниковка, д.Елизаветино | Балансодержатели; ЗАО «Тетюшское» ( по согласованию); МДРСУ-4 ( по согласованию). |  | 01.03.2013г. | до 10.03.13г. |  | Денежные средства балансодержателей |
| 5 | Установить знак 3.11 перед мостом через р.Трофимовка с. Тетюшское. | с. Тетюшское дорога по ул.Калинина ( мост) | Глава администрации МО «Тетюшское сельское поселение» И.И.Кушнарев |  |  | До.01.04.2013г. |  |  |
| 6 | Удалить снег с обочин и откосов, не допускать застоя воды на покрытии дороги. ( Внутрипоселковые) | Внутрипоселковые дороги | ООО «Кранч» ( муниципальный контракт №3) |  | март | До 20.03.13г. | МТЗ-82; ДТ-75. |  |
| 7 | Очистка речных русел у мостов и ГТС от мусора, деревьев и других нагромождений, способствующих созданию заторов в период паводка и ледохода. | С.Волостниковка, д.Елизаветино (ГТС). Мосты через р.Трофимовка, р.Сельдь. | Балансодержатели; ЗАО «Тетюшское» по согласованию); МДРСУ-4 ( по согласованию). |  | в соответствии с температурным режимом воздуха или по особому распоряжению с01.04.2013г. | до 20.04.13г. |  |  |
| 8 | Очистка от снега и наледи подмостовых пространств мостов и отверстий водопропускных труб на автодороге (д.Елизаветино) | Д.Елизаветино ( речка Трофимовка) | МДРСУ-4 по согласованию); |  | в соответствии с температурным режимом воздуха или по особому распоряжению с01.04.2013г. | до 20.04.13г. |  |  |
| 9 | Принятие мер по предотвращению несанкционированного проезда по дорогам, проходящим по гребням ГТС, земляным насыпям во избежание их разрушения (с.Волостниковка) | ГТС ( пруд с.Волостниковка) | ЗАО «Тетюшское» ( по согласованию) |  | весь период подготовки и проведения паводка | весь период подготовки и проведения паводка |  |  |
| 10 | Своевременный завоз продуктов питания и товаров первой необходимости в населенные пункты, которые могут быть отсечены водой от автодороги. Д.Елизаветино. | Д.Елизаветино. | Ульяновское РАЙПО (зав.магазином Шайдуллина М.Ш.) ( по согласованию) |  | 01.03.2013г. | до 20.04.13г. в соответствии с температурным режимом или по особому распоряжению |  |  |
| 11 | Информирование населения о прогнозах на паводок 2013 года, о возможных участках затопления, раздача памяток о правилах поведения и действиях в случае угрозы затопления и при затоплении. | Населенные пункты | Специалист ГО и ЧС Архипова Г.П. |  | 01.03.2013г. | 20.04.2013г. |  | 1000,0 руб. |

Архипова Г.П. 38-3-12