АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕТЮШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018г.                                                                                №26

«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории МО «Тетюшское сельское

поселение» 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании федерального закона от 06 октября 2005г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Тетюшское сельское поселение» 2018-2022 годы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Вести Села»

И.о Главы администрации МО

«Тетюшское сельское поселение»                                     Ю.П. Корнилова

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального образования «Тетюшское сельское поселение»

от 29.03.2018  № 26

# Муниципальная программа

# «Формирование

# современной городской среды

# на территории муниципального образования

# «Тетюшское сельское поселение»

# на 2018-2022 годы

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Тетюшское сельское поселение»; |
| Цель и задачи муниципальной программы | Целью муниципальной программы является повышение качества и комфортности городской среды на территории МО «Тетюшское сельское поселение» Задачами муниципальной программы являются: - обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселения; - обеспечение благоустройства парков в поселении; обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по отношению к базовому значению; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в границах МО «Тетюшское сельское поселение», по отношению к базовому значению; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий поселения, по отношению к базовому значению; - увеличение доли благоустроенных общественных территорий поселения в общем количестве таких территорий по отношению к базовому значению; - увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями; - увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя поселения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2018-2022 годов в один этап |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объём средств бюджета муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» По годам: 2018 год – 10 тыс. руб.; 2019 год – 145 тыс. руб.; 2020 год – 250 тыс. руб.; 2021 год – 258 тыс. руб.; 2022 год – 150 тыс. руб. Данная муниципальная программа позволит привлечь средства бюджета Ульяновской области. |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | -обеспечение удовлетворённости населения уровнем благоустроенности территорий муниципального образования «Тетюшское сельское поселение»; -повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов; - повышение уровня благоустроенности общественных территорий муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» |

# 1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Одним из главных приоритетов развития территорий муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Благоустройство территорий поселения является важнейшей сферой деятельности жилищно-коммунального муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного    человека по месту проживания, так и для всех жителей населённых пунктов.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, обустройству парков и скверов.

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учётом организации во дворах   дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами   городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства   хозяйственно-бытовых площадок, площадок для стоянки принадлежащих     жителям транспортных средств, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения твёрдых коммунальных отходов.

Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в значительной степени определяют психологический климат      в населённом пункте. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство   поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Проблемой в сфере благоустройства территорий поселения является недостаточное количество комфортных, современных скверов, пространств, предназначенных для организации досуга. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, «зелёных зон».

На основании постановления Правительства Российской Федерации        от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» основным требованием Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных                  с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации              и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий          по благоустройству указанных территорий, является утверждение самостоятельной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

В целях разработки муниципальной программы на территории муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» проведена инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселения, по итогам которой установлено, что в благоустройстве нуждаются 46 дворовых территорий и 3 территории общего пользования.

Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы           на 2018-2022 годы, позволят благоустроить территории МО «Тетюшское сельское поселение», создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.

Доведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение качества и комфортности жизни на территории муниципального образования «Тетюшское сельское поселение».

Настоящей программой предусмотрены целенаправленные мероприятия исходя из

1) минимального перечня работ (ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора;

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не требуется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2) дополнительного перечня работ (оборудование детских или спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение дворовых территорий и др. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий будет трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Однодневный субботник по уборке дворовой территории проводится по инициативе Администрации МО «Тетюшское сельское поселение» по согласованию с представителем управляющей компании. При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Тетюшское сельское поселение», на которых планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

увеличить количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по отношению к базовому значению;

увеличить долю благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в границах      поселения, по отношению к базовому значению;

увеличить количество благоустроенных общественных территорий поселения, по отношению к базовому значению;

увеличить долю благоустроенных общественных территорий поселения, в общем количестве таких территорий по отношению к базовому значению;

увеличить долю населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями;

увеличить площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя поселения или городского округа.

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут    помешать системные бюджетные, социальные, управленческие и прочие риски,

которые могут оказать влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы.

К основным рискам относятся следующие:

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения в отдельных населённых пунктах в части трудового участия в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселения;

Риски, связанные с недостоверностью информации

Риски, связанные с негативными природными явлениями

Управление рисками реализации муниципальной программы будет      осуществляться на основе:

стимулирования привлечения трудовых ресурсов, в том числе членов стройотрядов;

расширения числа возможных источников финансового обеспечения          реализации муниципальной программы.

2. Цель, задачи и целевые индикаторы государственной

программы

Формирование комфортной среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в населённых пунктах МО «Тетюшское сельское поселение».

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфортности среды на территории муниципального образования «Тетюшское сельское поселение».

Для достижения цели муниципальной программы запланировано решение следующих задач:

обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселения;

обеспечение благоустройства парков в поселении;

обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов.

Муниципальная программа реализуется в 2018-2022 годах в один этап.

Реализация муниципальной программы должна привести к повышению уровня благоустройства территорий поселения.

Целевые индикаторы муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

# Сроки  реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить             в 2018-2022 годах.

# Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Источником финансирования является бюджет муниципального образования «Тетюшское сельское поселение».

Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2018-2022 годах составляет 1136 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 10,0 тыс. руб.;

2019 год – 145 тыс. руб.;

2020 год – 250 тыс. руб.;

2021 год – 258 тыс. руб.;

2022 год – 150 тыс. руб.

# Ожидаемый эффект от реализации мероприятий

# муниципальной программы

За период действия муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

обеспечение удовлетворённости населения уровнем благоустроенности территорий поселения;

повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня благоустроенности общественных территорий поселения.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

| Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | - | - | - |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы

муниципальное образование «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Год реализации программы | Материал стен МКД | Количество прож-их в МКД, чел. | Перечень видов работ | Потребность в финансировании (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | согласно минимальн. перечню | Объём средств бюджета муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 8 |
|  | с. Тетюшское ул.Школьная 2 | 2019 | панель | 88 | Замена скамеек | 10 |
|  | с. Тетюшское ул.Школьная 3 | 2021 | кирпич | 30 | Замена скамеек | 5 |
|  | с. Тетюшское ул.Школьная 4 | 2019 | панель | 92 | Замена скамеек Установка урн | 10 |
|  | с. Тетюшское ул.Школьная 5 | 2020 | кирпич | 43 | Замена скамеек Установка урн | 10 |
|  | с. Тетюшское ул.Школьная 6 | 2019 | панель | 92 | Замена скамеек | 30 |
|  | с. Тетюшское ул.Школьная 7 | 2020 | кирпич | 28 | Замена скамеек | 10 |
|  | с. Тетюшское ул.Школьная 8 | 2020 | панель | 76 | Замена скамеек | 10 |
|  | с. Тетюшское ул.Школьная 9 | 2021 | панель | 88 | Замена скамеек Установка урн | 20 |
|  | с. Тетюшское ул.Школьная 10 | 2020 | панель | 62 | Замена скамеек | 20 |
|  | с. Тетюшское ул.Школьная 11 | 2019 | панель | 94 | Замена скамеек | 20 |
|  | с. Тетюшское ул.Школьная 12 | 2020 | панель | 65 | Замена скамеек | 20 |
|  | с. Тетюшское ул.Школьная 13 | 2019 | панель | 98 | Замена скамеек | 20 |
|  | с. Тетюшское ул.Школьная 14 | 2020 | панель | 68 | Замена скамеек | 20 |
|  | с. Тетюшское ул.Школьная 16 | 2021 | кирпич | 21 | Замена скамеек | 20 |
|  | с. Тетюшское ул.Юбилейная 16 | 2021 | панель | 43 | Замена скамеек | 20 |
|  | с. Тетюшское ул.Юбилейная 18 | 2021 | панель | 49 | Замена скамеек | 20 |
|  | с. Тетюшское ул.Юбилейная 20 | 2021 | кирпич | 44 | Замена скамеек | 20 |
|  | с. Тетюшское ул.Юбилейная 22 | 2022 | кирпич | 49 | Замена скамеек | 20 |
|  | с. Тетюшское ул.Юбилейная 24 | 2022 | панель | 43 | Замена скамеек | 20 |
|  | с. Тетюшское ул.Юбилейная 26 | 2022 | панель | 42 | Замена скамеек | 20 |
|  | с. Тетюшское ул.Юбилейная 28 | 2022 | панель | 40 | Замена скамеек | 20 |
|  | с. Тетюшское ул.1 переулок Калинина 19 | 2022 | каменный | 28 | Замена скамеек, | 20 |
|  | ИТОГО |  | х | 1283 | х | 385 |

Справочно:

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании 22 ед.

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, 22 ед.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации , 2 ед

Приложение к постановлению

№ _ от _____

«Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы
муниципальное образование «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области

| № п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее - объект) или адрес общественной территории | Год реализации программы | Перечень видов работ по благоустройству (указать) | Потребность в финансировании (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С.Загудаевка ул.Школьная 2 | 2018 | Благоустройство памятника и прилегающей территории, разработка дизайн проекта благоустройства, проведение экспертизы сметы проведения благоустроительных работ территории памятника | 12,5 |
|  | с. Тетюшское ул.Школьная 22а | 2019 | Замена скамеек - 2 шт. | 25 |
|  | ИТОГО |  | X | 35 |

Справочно:

Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании 2 ед.

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, 2 ед

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации (данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне общественных территорий (объектов) - 2 ед.».